BỘ TÀI LIỆU VẬN HÀNH & ĐẶC TẢ DỰ ÁN GREENMART LOYALTY

Phần A — Thiết kế vận hành Scrum

1. Độ dài Sprint: Chọn Sprint kéo dài 2 tuần (14 ngày). Với tổng thời gian dự án là 8 tuần, chu kỳ 2 tuần chia dự án thành đúng 4 Sprint gọn gàng, đủ thời gian hoàn thành các tính năng tích/đổi điểm và nhận feedback nhanh chóng từ Marketing/Kế toán.

2. Bảng phân 3 vai trò Scrum cho đội Hoa:

| Vai trò Scrum | Trách nhiệm chính trong dự án GreenMart Loyalty |
| --- | --- |
| Product Owner (PO) | Quản lý Product Backlog, xác định độ ưu tiên tính năng (MoSCoW), đại diện cho Marketing và Kế toán để duyệt Acceptance Criteria và nghiệm thu sản phẩm. |
| Scrum Master (SM) | Vận hành quy trình Scrum, loại bỏ các trở ngại (impediments), bảo vệ mục tiêu Sprint và đảm bảo team tuân thủ chặt chẽ các quy tắc nghiệp vụ loyalty. |
| Development Team (Dev & QA) | Tự tổ chức thực hiện lập trình, kiểm thử và bàn giao các User Story đạt chuẩn Definition of Done (DoD). |

3. Sự kiện Scrum quan trọng nhất và Trụ cột:
• Sự kiện Sprint Review (Buổi đánh giá Sprint) thể hiện rõ nhất trụ cột Minh bạch (Transparency) và Thanh tra (Inspection). Sự kiện này cho phép PO, Kế toán và Marketing kiểm chứng trực tiếp tính năng tích/đổi điểm trên môi trường thực tế, đảm bảo sự thống nhất tuyệt đối về dòng tiền và điểm thưởng.

Phần B — Product Backlog & Ưu tiên hoá bằng MoSCoW

1. Tiêu chuẩn ưu tiên MoSCoW:
• Must have: Bắt buộc cho luồng cốt lõi (tích điểm sau thanh toán, trừ điểm khi đổi quà, thu hồi điểm khi hủy đơn). Thiếu chúng, chương trình không thể vận hành.
• Should have: Quan trọng giúp tăng trải nghiệm (lịch sử tích/đổi điểm, thông báo điểm sắp hết hạn).
• Could have: Tiện ích bổ sung nếu dư thời gian.
• Won’t have: Hoãn lại cho giai đoạn sau.

2. Product Backlog & Phân loại MoSCoW:

| Mã US | Tên hạng mục User Story | Phân loại MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Tích điểm tự động sau khi đơn thành công (10.000đ = 1 điểm) | Must have |
| US-02 | Thu hồi điểm thưởng khi đơn hàng bị hủy hoặc hoàn trả | Must have |
| US-03 | Đổi điểm lấy mã giảm giá (100 điểm = 20.000đ) | Must have |
| US-04 | Xem lịch sử giao dịch tích và đổi điểm chi tiết | Should have |
| US-05 | Thông báo điểm sắp hết hạn định kỳ trước 30 ngày | Should have |

3. Chốt danh sách Sprint đầu tiên:
Bám sát ràng buộc nguồn lực (trọn nhóm Must have cộng tối đa 2 hạng mục Should have), Sprint đầu tiên sẽ thực hiện toàn bộ 5 hạng mục gồm: US-01, US-02, US-03, US-04 và US-05.

Phần C — Acceptance Criteria & Definition of Done

1. Hạng mục chọn có độ ưu tiên cao nhất: US-03 (Đổi điểm lấy mã giảm giá).

2. Acceptance Criteria (Given-When-Then):
• AC-01 (Kịch bản thành công):
  - Given tài khoản khách hàng có số dư hiện tại là 200 điểm và giỏ hàng thanh toán có giá trị 100.000đ.
  - When khách hàng chọn đổi 100 điểm để lấy mã giảm giá 20.000đ áp dụng cho đơn hàng.
  - Then hệ thống trừ đi 100 điểm trong tài khoản (còn lại 100 điểm), cấp mã giảm giá 20.000đ và cập nhật tổng tiền thanh toán cuối cùng của đơn hàng là 80.000đ.

• AC-02 (Kịch bản ngoại lệ - Không đủ số dư đổi điểm):
  - Given tài khoản khách hàng chỉ có số dư là 50 điểm.
  - When khách hàng thao tác yêu cầu đổi 100 điểm lấy mã giảm giá 20.000đ.
  - Then hệ thống từ chối yêu cầu đổi điểm, giữ nguyên 50 điểm trong tài khoản và hiển thị thông báo lỗi màu đỏ: "Số dư điểm của bạn không đủ (cần 100 điểm) để thực hiện giao dịch này".

• AC-03 (Kịch bản ngoại lệ - Vi phạm quy tắc ưu đãi không cộng dồn):
  - Given khách hàng đang áp dụng mã ưu đãi khuyến mãi khác sẵn có trên đơn hàng.
  - When khách hàng thực hiện đổi điểm lấy mã giảm giá loyalty để áp thêm vào cùng đơn hàng đó.
  - Then hệ thống hiển thị thông báo từ chối: "Chương trình ưu đãi không cộng dồn, vui lòng chọn một hình thức giảm giá", giữ nguyên trạng thái đơn hàng và không cho phép áp dụng đồng thời.

3. Definition of Done (DoD) chung cho Sprint đầu tiên:
1. Toàn bộ mã nguồn tính năng loyalty phải được Peer Review và phê duyệt bởi ít nhất 1 Developer khác trước khi merge.
2. Độ bao phủ của Unit Test cho các hàm tính toán quy đổi điểm (tích/đổi/thu hồi) đạt tối thiểu 70%.
3. Tính năng đã được kiểm thử tích hợp trên môi trường Staging, đảm bảo khớp chính xác số liệu với hệ thống Kế toán và không còn lỗi nghiêm trọng (Critical/Blocker).

Phần D — Xử lý tình huống thay đổi

1. Tiếp nhận yêu cầu thay đổi từ Marketing không phá vỡ Sprint hiện tại:
• Theo nguyên tắc Scrum và cơ chế vận hành, yêu cầu đổi tỷ lệ quy đổi (từ 100 điểm = 20.000đ sang 100 điểm = 25.000đ) của Marketing không được phép can thiệp hay sửa đổi giữa chừng Sprint đầu tiên đang chạy.
• Thay vào đó, Scrum Master ghi nhận yêu cầu, chuyển cho PO đưa vào Product Backlog để tính toán mức độ ưu tiên, lập kế hoạch và đưa vào Sprint tiếp theo sau khi Sprint hiện tại kết thúc nhằm đảm bảo tính ổn định kỹ thuật cho đội ngũ Development.

2. Cập nhật Product Backlog, AC và DoD:
• Product Backlog (Phần B): Cập nhật quy tắc logic cấu hình tỷ lệ quy đổi của hạng mục đổi điểm (US-03) sang mức mới (100 điểm = 25.000đ).
• Acceptance Criteria (Phần C): Điều chỉnh lại các con số tính toán tiền tệ trong AC-01 của US-03 từ 20.000đ thành 25.000đ (tổng thanh toán đổi thành 75.000đ).
• Definition of Done (Phần D): Không cần cập nhật vì DoD là tiêu chuẩn kỹ thuật chung cho toàn Sprint, không phụ thuộc vào thay đổi nghiệp vụ cụ thể của từng tính năng.